重庆市科能高级技工学校学校校园房屋维修项目

采

购

文

件

采购人：重庆市科能高级技工学校

二〇二四年三月

目  录

第一章　采购公告

第二章　项目技术（质量）需求

第三章　项目商务要求

第四章  报价文件内容

第一章 采购公告

学校校园房屋维修项目采购公告

现有重庆市科能高级技工学校学校校园房屋维修项目，拟进行采购，相关情况公告如下：

采购内容

| 序号 | 项目名称 | 最高限价（万元） | 成交数量 （名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校校园房屋维修项目 | 9.8 | 1 | 供应商的报价不能高于限价，否则为无效标。 |

一、项目概况

1.项目名称：学校校园房屋维修项目

## 2.项目内容：具体见项目一览表。

3.项目地点：重庆市科能高级技工学校（重庆市沙坪坝区上桥二村11号）。

4.招标方式：综合评分法。

5.计划工期：15个日历天。

二、资格要求

1.基本资格：

2.具有独立承担民事责任的能力；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.法律、行政法规规定的其他条件。

三、报名及采购要求、提交响应文件的时间

1.凡有意参加评标的单位，请于公告发布之日起至2024年3月27日北京时间9：30之前在学校规划办公室书面登记报名有效（提供营业执照复印件和授权委托书并加盖鲜章），提交首次响应文件截止时间之前，并自行在重庆市科能高级技工学校校园网上下载本项目采购文件、补遗等投标前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有投标实质性要求内容。

2.供应商须满足以下条件，其响应文件才被接受：

2.1按时报名签到；

2.2按时递交了响应文件。

3.评标地点：重庆市科能高级技工学校办公楼212会议室。

4.提交响应文件截止时间：2024年3月27日  北京时间9：30

5.评标开始时间：2024年3月27日   北京时间 10：00

四、其他有关规定

1.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一投标中同时参与比选，否则均为无效响应。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的比选，否则均为无效响应。

4.本项目的采购文件和补遗文件（如果有）一律在重庆市科能高级技工学校网站（http://www.cqkn.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目采购文件和补遗文件（如果有）的内容。

5.超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

6.采购评比费用：无论投标结果如何，供应商参与本项目评比所产生的所有费用均应由供应商自行承担。

### 五、现场踏勘

1.采购人不统一组织踏勘（供应商如需踏勘现场，为避免对学校教学秩序的影响，请提前联系学校相关负责人：王老师，联系电话：18523388811，踏勘费用、安全等由供应商自行负责。）

2.现场踏勘签到表

| 项目名称 |  | 踏勘供应商 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场踏勘人员姓名 |  | 身份证号码 |  |
| 采购人 | 签字（或盖章） |  |  |
| 踏勘注意事项 1.供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 2.潜在供应商踏勘现场发生的费用自理。 3.除采购人的原因外，潜在供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 4.现场实地踏勘时，踏勘人需持本人身份证原件，并提交身份证复印件一份，现场实地踏勘的踏勘人必须为供应商本公司人员； 5.踏勘前需签到确认，现场踏勘签到表必须按照采购文件中格式执行（现场查勘签到表经采购人签字或盖章后附入投标文件中才具备合格供应商资格，否则视为无效投标）。 |  |  |  |

六、联系方式

联系人：   王老师

电  话：   18523388811

第二章  项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| 学校校园房屋维修项目一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 一宿舍雨儿墙地平剔除 | ㎡ | 385 |  |
| 2 | 一宿舍雨儿墙抹灰找平 | ㎡ | 385 |  |
| 3 | 1.5mm自粘防水卷材 | ㎡ | 385 |  |
| 4 | 1.5厘米JS防水砂浆 | ㎡ | 385 |  |
| 5 | 收缩缝剔除 | 米 | 18 |  |
| 6 | 收缩缝安装引水槽 | 米 | 18 |  |
| 7 | 收缩缝堵漏 | 米 | 18 |  |
| 8 | 拆除、恢复管口 | 处 | 3 | 型号110，位于信息中心4楼厕所 |
| 9 | 办公三楼雨儿墙地平剔除 | ㎡ | 460 |  |
| 10 | 办公三楼雨儿墙抹灰找平 | ㎡ | 460 |  |
| 11 | 1.5mm自粘防水卷材 | ㎡ | 460 |  |
| 12 | 1.5厘米JS防水砂浆 | ㎡ | 460 |  |
| 13 | 拆除、恢复管口 | 处 | 4 | 型号110，位于信息中心5楼厕所 |
| 14 | 人工搬运费 | ㎡ | 845 |  |
| 15 | 除渣费 | ㎡ | 845 |  |
| 16 | 墙壁原有砂灰剔除 | ㎡ | 260 | 位于办公楼活动室 |
| 17 | 立墙抹灰、刷漆 | ㎡ | 260 |  |
| 18 | 清洁除渣 | ㎡ | 260 |  |
| 19 | 安装吊灯 | 付 | 6 |  |
| 20 | 办公室防盗门安装雨棚 | 米 | 4 |  |
| 21 | 活动室拆除石膏板 | ㎡ | 55 |  |
| 22 | 活动室安装石膏板 | ㎡ | 55 |  |
| 23 | 办公室门做漆 | 扇 | 2 |  |
| 24 | 4楼厕所排水管拆除 | 米 | 12 | 位于信息中心 位于信息中心 |
| 25 | 4楼安装排水管 | 米 | 12 |  |
| 26 | 503室立墙剔除 | ㎡ | 70 |  |
| 27 | 503室立墙抹灰、刷漆 | ㎡ | 70 |  |
| 28 | 503室换套装门 | 扇 | 1 |  |
| 29 | 503室安装木地板 | ㎡ | 18 |  |
| 30 | 清洁除渣 | ㎡ | 390 |  |
| 31 | 硅钙板 | 平方 | 67 | 600*600 |
| 32 | 房间成品保护 | 项 | 1 | 位于办公楼行政办公室 |
| 33 | 拆除人工费 | 项 | 1 |  |
| 34 | 拆除后出渣费 | 项 | 1 |  |
| 35 | 脚手架租赁 | 项 | 1 |  |
| 36 | 阻燃板隔墙 | 平方 | 90 | 实训楼509隔墙及其他维修 |
| 37 | 集成护墙面板 | 平方 | 90 |  |
| 38 | 切割静电地板 | 项 | 1 |  |
| 39 | 脚手架 | 副 | 2 |  |
| 40 | 二次搬运 | 项 | 1 |  |
| 41 | 清洁+垃圾除渣+外运 | 项 | 1 |  |
| 42 | 换锁 | 套 | 3 |  |
| 43 | 窗户安全卡扣 | 个 | 12 |  |
| 44 | 空调电缆 | 米 | 60 | 实训楼509空调线路改造 |
| 45 | 配电箱 | 个 | 1 |  |
| 46 | 空开 | 个 | 2 |  |
| 47 | 电线端头 | 个 | 5 |  |
| 48 | PVC线槽板 | 根 | 2 |  |
| 49 | 阻燃板隔墙 | 平方 | 38 | 三教楼604隔墙 |
| 50 | 集成护墙面板 | 平方 | 38 |  |
| 51 | 脚手架 | 副 | 2 |  |
| 52 | 二次搬运 | 项 | 1 |  |
| 53 | 清洁+垃圾除渣+外运 | 项 | 1 |  |

成交供应商签订合同前，须提供检测报告原件供采购人核查，若供应商提供虚假材料，将视为无效成交，采购人有权从其他成交候选人中依次选择供应商成交。

第三章 项目商务要求

## 一、交货时间、地点及验收方式

- （一）交货时间

成交供应商应在采购合同签订后15个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

采购人指定地点。

- （三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，做出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到竞争性谈判规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

## 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.投标产品建设完成后质保期为1年，即建设完成通过验收后1年内出现任何建设质量问题均由中标方提供无偿维修处理。

2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.中标人提供产品或服务验收不合格或履约评价不合格的，履约保证金不予退还。

5.供应商所提供的竞标产品存在假冒、侵权、盗版情形之一的，经采购单位调查核实后报相关职能部门对其进行处理。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

- 1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在6小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

- 2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

## 三、报价要求

1.本项目报价以人民币报价。完成本项目所需的货物费、运输费、装卸费、仓储费、保险费、知识产权费以及各种到场服务费及与货物有关的供方应纳的税费等本项目所涉及的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2.低价风险担保金：供应商成交价低于最高限价的85%时，成交供应商须在收到成交通知书后5个工作日内向采购人交纳低价风险担保金，低价风险担保金为（最高限价×85%－中标价）×3；提交方式：银行转账，拒收保函。低价风险担保金退还时间：项目竣工验收合格后一次性退还。

## 四、付款方式

1.所有货物送达采购单位指定地点、验收合格，由采购单位在一个月内按合同金额向供应商支付合同总价款的100%。

2.中标人在申请付款时须提供正式增值税发票。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、其他

1.供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

八、报价文件的编制

（一）报价文件构成

供应商应完整地按采购文件提供的报价文件内容填写报价文件，报价文件按A4幅面装订（装订形式不限，封面装订材料不限，但必须装订紧密，不得松动、散落），须编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码。报价文件应包括以下内容：

1.报价函（格式，须加盖本单位公章）；

2.法人营业执照及资质证书的复印件（须加盖本单位公章）；

3.法定代表人身份证明及授权委托书（格式，须加盖本单位公章）；

4.自愿报价且不降低质量、不减少工程量的书面承诺（须加盖本单位公章）；

以上文件按照顺序装订后，需整体加盖骑缝章

特别提示：供应商对所提供的资料真实性负责，招标人保留对其所提供资料的真实性进一步核查的权利，若查实采购人提供虚假资料，招标人将取消其投标或中标资格，并有权依法追究供应商责任。

（二）报价文件的签署及规定

1.供应商应准备响应文件两份（正、副各一份）。

2.响应文件需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在报价文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权委托书”（标准格式附后），并将其附在报价文件中。如因笔误，对报价文件非实质内容进行了修改，则应由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字，否则无效；报价文件的书面报价等实质内容不得修改，如修改则作为废标处理。

3.报价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（三）报价文件的密封和标记

供应商应将报价文件密封装在单独的牛皮纸袋中，由供应商自行携带，评标会现场递交，所有纸袋上均应：

1.注明项目名称和“在（开标日期、时间 ）之前不得启封”的字样。

2.在纸袋的封装处加盖供应商公章。

九、开标、评标、定标

（一）开标

1.招标人按约定的时间和地点组织开标。开标时所有供应商代表参加，供应商大于或等于3家可以开标。参加开标的代表应签名报到以证明其出席；签名报到时必须携带本人身份证件和法定代表人授权委托书备查。

2.开标时，由采购人和供应商共同检查报价文件的密封情况，经采购人和供应商确认无误后由采购人当众开启报价文件，并宣读采购人名称、报价、工期等。

（二）评标

1.报价文件的必要检查

依据采购文件的规定，招标人评标小组对报价文件进行必要的检查，以确定供应商是否响应文件，具备参加投标的资格。若当场或日后发现供应商提供虚假资料，招标人有权取消其投标或中标资格，没收其投标保证金（已签订合同的没收其履约保证金），并有权依法追究采购人责任。

- 评标方法：综合评分法

2.1本次综合评分的因素详见综合评分明细表。

2.2评审委员会按本章综合评分明细表规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

2.3综合评分明细表

2.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

2.3.2综合评分明细表中的报价应先按供应商须知附表中的相关要求进行价格调整，再进行报价评分。

2.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济部分（50%） | 50 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，按照下列公式计算每个供应商的招标报价得分。 经济部分得分=（基准价/最后报价）×价格权值×100。 |  |
| 2 | 服务部分 ## （30%） | 30 | 供应商提供的施工组织设计方案包含（1）进度计划（2）质量保证措施（3）安全保证措施（4）资源配置计划（5）环保文明措施、应急预案（6）施工工艺内容且响应采购文件的得30分，每缺少一项内容或有一项内容错误（内容错误指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；进度计划超期）的，每缺少一项内容扣5分，每有一处错误扣2.5分，扣完为止。 |  |
| 3 | 商务部分（20%） | 业绩 （15分） | 供应商2021年2月1日（含1日）以来具有一个已完成类似项目业绩的得5分，在此基础上每增加1个加5分，最多得15分（提供施工合同复印件和竣工验收报告复印件。），类似项目是指单项合同金额不低于招标控制价的房屋维护维修项目。 |  |
|  |  | 响应文件的规范性 （5分） | 有一项细微偏差扣1分，直至该分项值扣完为止。 注：本项评分因素适用于施工组织设计以外的评分项。细微偏差是指响应文件基本上符合采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。 |  |
| 注：本表中要求提供的复印件材料，均需加盖供应商单位公章（空白页可不加盖单位公章，存在正反面的，只加盖单面的，不得作为无效处理，将在响应文件规范性方面进行扣分处理），否则将不认可该项复印件材料的有效性。 |  |  |  |  |

评分表注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

- 定标

在开标结束后，招标人按照规定程序，书面向单位报告评标情况。经法定程序后，确定中标人，并向中标人发出中标通知。

十、签订合同

1.合同金额：中标人的最终报价即为合同金额。

2.合同的协商：中标人应当自收到中标通知后，与采购人商议合同。

3.采购文件、报价文件等均为签订合同的依据。

第四章 报价文件内容

# 响应文件格式

响  应  文  件

供应商：　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　 　（签字）

年   月   日

目     录

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）采购项目服务需求差异表

三、商务部分

（一）采购项目商务需求差异表

（二）其他与项目有关的资料（自附）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）。

（五）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

五、其他应提供的资料

（一）现场踏勘签到表

（二）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

### （一）报价函

### 报价函

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了		（项目名称）采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       	（¥	）的竞采总报价进行报价。

2.我方现提交的响应文件为：盖章响应文件2份（正本1份，副本1份）。

3.我方承诺：本次竞采的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞采采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞采采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务，承诺向采购代理机构交纳采购代理服务费。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商：           　　               （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

电    话：

年  月 日

（二）明细报价表

明细报价表

项目名称：                                                            单位：元

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  | / |  |  |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

二、服务部分

（一）采购项目服务需求差异表

采购项目服务需求差异表

项目号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注： 1.该表必须按照竞采文件要求逐条如实填写。

2.该表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料（格式自定）。

### 三、商务部分

（一）采购项目商务需求差异表

采购项目商务需求差异表

项目号：

项目名称：

| - 序号 | - 项目要求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                    法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“四、采购项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞采文件要求逐条如实填写。

3.该表可扩展。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                   供应商法定代表人：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

五、其他应提供的资料

（一）现场踏勘签到表

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）